BizMech

비즈맥 웹 애플리케이션 개발

개발 진행 보고서

기계부품 브라우저 · 2D/3D 프리뷰 · CAD 다운로드

작성일: 2026년 4월 16일

목  차

※ 워드에서 처음 열 때 "필드 업데이트" 를 묻거나, 마우스 우클릭 → "필드 업데이트" (또는 F9) 로 페이지 번호를 채워 주세요.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목표

BizMech 는 기존 데스크탑 CAD 플러그인 "PartManager" 의 기능을 웹 기반으로 이식하여, 브라우저에서 기계부품을 카테고리별로 탐색하고, 스펙 옵션을 선택한 뒤 2D/3D 프리뷰로 확인하고 STEP/DWG 등의 CAD 파일을 다운로드할 수 있도록 하는 것이 목표입니다.

사용자가 공유한 개발 컨셉 문서(비즈맥(BizMech)개발컨셉.pptx)를 기반으로 다음 요구사항을 도출하였습니다:

- 프론트엔드: React 기반, 모바일 대응 필수

- 백엔드: 추후 Java 로 구축 예정 — 프론트엔드 기준으로 개발하되 교체 가능한 구조

- DB: PostgreSQL (사내 Spec 서버 192.168.0.17 활용)

- 2D/3D 뷰어: PartManager 의 three.js 렌더러 재사용

- 다국어 지원 (한/영/일/중)

- 성능·메모리 관리 고려

- 주문코드 기반 조회 기능

- 세련된 UI/UX (Figma 수준)

## 1.2 참조 자료

| 자료 | 내용 |
| --- | --- |
| 비즈맥(BizMech)개발컨셉.pptx | 요구사항 문서 |
| PartManager.Core.Zip | WPF 기반 CAD 플러그인 소스 (C#) |
| Standard_Core.db | 표준부품 SQLite 스키마 (34 MB) |
| Motor_Core.db | 모터 SQLite 스키마 (1.8 MB) |
| partRenderer2D.js / partRenderer.js | 재사용 대상 2D/3D 렌더러 (~5900 LOC) |

# 2. 아키텍처 설계

## 2.1 3-Tier 구조

Java 백엔드가 아직 구축되지 않은 상태에서 개발 진행을 위해, 다음과 같은 3-Tier 아키텍처를 채택했습니다.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Tier 1: React Frontend (BizMech-web)                     │
│  · Vite + TypeScript + Tailwind + shadcn-style UI         │
│  · Zustand 상태 관리 · i18n 4개 언어                        │
│  · 2D/3D 뷰어 iframe (partRenderer.js 재사용)              │
└───────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                        │ HTTP/JSON (IPartApi)
┌───────────────────────▼──────────────────────────────────┐
│  Tier 2: Node.js REST Proxy (bizmech-proxy)              │
│  · Express + pg · TypeScript · 13개 엔드포인트              │
│  · Standard_Core / Motor_Core 듀얼 풀 + PartCode 라우팅    │
│  · JSONB/TEXT 겸용 파서 · 스코어링 기반 매칭                │
└───────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                        │ PostgreSQL 프로토콜
┌───────────────────────▼──────────────────────────────────┐
│  Tier 3: PostgreSQL 10.19 @ 192.168.0.17:5432            │
│  · Standard_Core DB: 카테고리·표준부품                      │
│  · Motor_Core DB: 모터 파트                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 설계 원칙

| 원칙 | 구현 |
| --- | --- |
| 인터페이스 기반 추상화 | IPartApi 인터페이스로 Mock/Http 구현체 교체 가능 |
| 환경변수 전환 | VITE_API_MODE=mock¦http 한 줄로 모드 전환 |
| 렌더러 무수정 재사용 | partRenderer.js 원본 유지, bridge.js 로 postMessage 호환 |
| Java 백엔드 준비 | OpenAPI 3.0 명세서로 API 계약 선행 정의 |
| 타입 안전성 | TypeScript strict + 공통 타입 (src/types/index.ts) |
| 보안 | 자격증명 .env (gitignore) + CORS origin 제한 |

## 2.3 기술 스택

| 계층 | 기술 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- |
| UI | React 18 + TypeScript | 요구사항 명시 |
| 빌드 | Vite 5 | 빠른 HMR, 경량 |
| 스타일 | Tailwind CSS 3 + shadcn 스타일 | Figma 친화적, 커스텀 용이 |
| 상태 | Zustand | Redux 대비 경량, 속도 우선 |
| 데이터 페칭 | TanStack Query | 캐싱·로딩 상태 관리 |
| 라우팅 | React Router v6 | 표준 |
| i18n | react-i18next | 표준, 4개 언어 |
| 2D/3D | iframe + three.js (재사용) | PartManager 자산 최대 활용 |
| Mock DB | sql.js (WASM) | 백엔드 없이 실 데이터 개발 |
| HTTP | Axios | 표준 클라이언트 |
| 프록시 서버 | Node.js + Express + pg | Java 대기 기간 브릿지 |
| DB | PostgreSQL 10.19 | 서버 환경 |

# 3. 프로젝트 구조

## 3.1 디렉토리 레이아웃

D:\Work\pgm\New_Wizard_Pgms\BizMech개발\
│
├── BizMech-web/           프론트엔드 (React + TypeScript)
│   ├── public/
│   │   ├── viewers/       ← 2D/3D 뷰어 재사용 자산
│   │   │   ├── viewer2D.html / viewer.html
│   │   │   ├── js/
│   │   │   │   ├── bridge.js          ← postMessage 어댑터
│   │   │   │   ├── partRenderer2D.js  ← 원본 (2857 줄)
│   │   │   │   ├── partRenderer.js    ← 원본 (3008 줄)
│   │   │   │   └── lib/three.module.js, addons/...
│   │   │   └── css/
│   │   └── data/          ← Mock 모드용 SQLite
│   │       ├── Standard_Core.db
│   │       └── Motor_Core.db
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── category/CategorySidebar.tsx
│   │   │   ├── spec/DynamicSpecForm.tsx / SpecTabs.tsx
│   │   │   ├── preview/PreviewPanel.tsx / PreviewFrame.tsx
│   │   │   ├── download/DownloadBar.tsx
│   │   │   ├── layout/AppLayout.tsx / TopBar.tsx / ...
│   │   │   └── ui/ (Button / Card / Input / Select / Spinner)
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── LoginPage.tsx
│   │   │   ├── MainPage.tsx
│   │   │   └── OrderCodeSearchPage.tsx
│   │   ├── services/api/
│   │   │   ├── IPartApi.ts          ← 인터페이스 (백엔드 계약)
│   │   │   ├── MockPartApi.ts       ← sql.js 구현
│   │   │   ├── HttpPartApi.ts       ← Axios 구현
│   │   │   └── factory.ts           ← 팩토리 스위치
│   │   ├── store/
│   │   │   ├── authStore.ts
│   │   │   ├── selectionStore.ts
│   │   │   └── uiStore.ts
│   │   ├── utils/
│   │   │   ├── specFilter.ts        ← filter/filter_Values 로직
│   │   │   ├── linkedParts.ts       ← 연결부품 파싱
│   │   │   ├── keyFieldMatcher.ts   ← 키 필드 매칭
│   │   │   ├── dimensionMap.ts      ← DB→렌더러 키 변환
│   │   │   └── controlType.ts       ← COMBOBOX/EDITBOX 등
│   │   ├── types/index.ts           ← 공용 도메인 타입
│   │   ├── i18n/locales/ (ko/en/ja/zh.json)
│   │   └── main.tsx / App.tsx / index.css
│   ├── .env.example / .env.local
│   └── package.json
│
├── bizmech-proxy/         Node.js REST 프록시 서버
│   ├── src/
│   │   ├── index.ts                 ← Express 엔트리
│   │   ├── db.ts                    ← pg 듀얼 풀 + partCode 인덱스
│   │   ├── util/json.ts             ← JSONB/TEXT 겸용 파서
│   │   └── routes/
│   │       ├── auth.ts              ← 로그인/로그아웃
│   │       ├── categories.ts        ← 카테고리 + motor parts
│   │       ├── parts.ts             ← 스펙/치수 엔드포인트
│   │       ├── search.ts            ← 주문코드 조회
│   │       ├── download.ts          ← CAD 다운로드 placeholder
│   │       └── diag.ts              ← 진단 엔드포인트
│   ├── openapi.yaml                 ← Java 개발자용 API 명세
│   ├── .env.example / .env
│   ├── README.md
│   └── package.json
│
├── 참조용/                 원본 자산 (수정 금지)
│   ├── PartManager.Core.Zip
│   ├── Standard_Core.db
│   └── Motor_Core.db
│
├── dev-all.bat            두 서버 동시 실행
└── 비즈맥(BizMech)개발컨셉.pptx

# 4. 주요 기능 구현

## 4.1 인증

현재는 목업 인증 - 아무 ID/비밀번호로 로그인 가능. Zustand persist 미들웨어로 토큰을 localStorage (bizmech.auth) 에 저장. 추후 Java 백엔드 도입 시 JWT 검증으로 교체 예정.

## 4.2 좌측 카테고리 트리

PartManager 의 4단계 계층 (대분류 → 중분류 → 소분류 → 부품종류) 을 좌측 사이드바에 트리 구조로 렌더링. 각 노드는 lazy load (TanStack Query).

- 표준부품: 일반 트리 경로 (main → sub → mid → partType)

- 모터: mid 레벨 스킵 → sub 에서 바로 partspec 조회 (Motor_Core DB)

- 정렬: parttype.sort_order 가 전부 0 인 경우 part_type_id 로 2차 정렬 (PartManager 삽입 순서 재현)

- 유틸리티·공학계산·BOM: 웹에서 숨김 (WEB_VISIBLE 필터)

## 4.3 동적 스펙 폼

partspec.spec_data JSON 의 option[] 배열을 읽어 6가지 컨트롤 타입별로 자동 dispatch:

| type | 렌더링 | 예시 옵션 |
| --- | --- | --- |
| COMBOBOX | 드롭다운 | 국제산업표준, 재질, 머리형식 |
| LISTBOX | 스크롤 리스트 (size=5~7) | 사이즈 (71개 값) |
| EDITBOX | 숫자 입력 필드 | 전체길이, 유효길이, 탭길이 |
| R_EDITBOX | 읽기 전용 입력 (회색) | 계산식 결과 |
| CHECKBOX | 체크박스 카드 | 탭표시 |
| RADIO | 세그먼트 컨트롤 | (라디오 버튼) 접미사 옵션 |

## 4.4 옵션 필터 로직

PartManager 의 JsonParserService.GetFilteredValues (C# JsonParserService.cs 73줄) 를 1:1 TypeScript 로 포팅. OptionValue 의 filter 배열과 filter_Values 배열을 부모 옵션 선택값과 대조하여 표시/숨김을 결정.

- filter 첫 위치는 "라디오" 위치로 정확 일치 요구

- -1 는 와일드카드

- 단일 와일드카드 / 위치 매칭 / 허용값 리스트 세 가지 케이스

- isOptionVisible() 이 false 면 해당 옵션 자체를 숨김

## 4.5 연결부품 및 영향받는 옵션

PartManager 의 특수 옵션 "연결부품명" / "영향받는 옵션" 을 파싱하여 주 부품의 탭 옆에 연결부품 탭을 렌더링.

- 연결부품명: "|" 로 복수 연결부품 파싱 (예: "축 그리기|오일 씰")

- 영향받는 옵션: "@" 로 쌍 분리, "|" 로 주/연결 분리 (예: "내경|축 지름@내경|내경")

- ★ Positional 매핑: names[i] ↔ pairs[i] 로 1:1 대응

- 각 연결부품 탭에 "작도" 체크박스 (기본 OFF, 체크 시 프리뷰 포함)

- 잠금 (Lock) UI: 영향받는 옵션은 read-only 로 렌더 + 🔒 배지 + "주 부품의 X 값 Y 으로 고정" 힌트

- SyncLinkedPartOption: 주 부품 옵션 변경 시 연결부품의 해당 필드 자동 동기화

## 4.6 2D/3D 프리뷰

PartManager 의 partRenderer.js (5865 줄) 를 수정 없이 재사용. WebView2 API 를 bridge.js 가 shim 하여 postMessage 기반으로 변환.

React → iframe:
  { type:'setModel', partCode, dimensions, linkedParts, viewType }
iframe → React:
  { type:'ready' }
  { type:'log', message }

- mode ("2d" | "3d") 변경 시 iframe 강제 리마운트 (key={mode:partCode})

- dimensions dict 생성: applyDimensionKeyMapping → mergeOptions → resolveLengthAndThread 3단계

- DB 키 (M, H, B1(일반)) → 렌더러 키 (d, k, s) 매핑 (ParseAndMapDimensionJson 포팅)

- 옵션 값 (사이즈="M10") 의 한↔영 alias 제공 (내경→d1, 전체길이→L)

## 4.7 주문코드 조회

상단 메뉴 "주문코드 조회" 페이지에서 "HBOLT|KS B 1002|M10" 형식 입력 시 partdimension.key_composite 매칭 → 메인으로 이동해 즉시 해당 부품 로드.

## 4.8 다운로드

우측 하단 다운로드 바에 STEP / DWG / IGES / STL 4개 버튼. 현재는 placeholder 텍스트 파일 반환 (실 CAD 생성은 Java 백엔드의 책임).

## 4.9 다국어 지원

react-i18next 로 ko/en/ja/zh 4개 언어 지원. 상단바 LangSwitcher 에서 전환, localStorage 저장.

## 4.10 폰트 크기 조절

상단바의 A A A A 토글로 4단계 폰트 크기 조절 (14/16/17/18px). uiStore 에 persist 저장, CSS 변수로 전역 적용.

## 4.11 반응형 레이아웃

데스크탑 ≥lg: 좌측 사이드바 + 2컬럼 콘텐츠. 모바일: 햄버거 메뉴로 드로어 사이드바. vite 의 host:true 설정으로 LAN 접근 가능 (휴대폰 테스트).

# 5. Node.js REST 프록시

## 5.1 구축 목적

브라우저는 보안상 PostgreSQL 에 직접 연결할 수 없으므로 중간 HTTP 서버가 필수. Java 백엔드 완성까지의 공백을 메우는 동시에, Java 팀에게 전달할 REST 엔드포인트 계약의 레퍼런스 구현 역할을 합니다.

## 5.2 엔드포인트 목록

| Method | Path | 용도 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | 로그인 (placeholder) |
| GET | /api/auth/me | 현재 사용자 |
| POST | /api/auth/logout | 로그아웃 |
| GET | /api/categories/main | 대분류 |
| GET | /api/categories/sub | 중분류 |
| GET | /api/categories/mid | 소분류 |
| GET | /api/parttypes | 부품 종류 |
| GET | /api/motor/parts | 모터 파트 (Motor_Core) |
| GET | /api/parts/:code/spec | 부품 스펙 JSON |
| GET | /api/parts/:code/dimension-meta | 치수 메타 |
| GET | /api/parts/:code/dimension-keys | 치수 키 옵션 |
| POST | /api/parts/:code/dimension/find | 치수 행 조회 |
| GET | /api/parts/find | 부품명/코드 검색 (연결부품용) |
| GET | /api/search | 주문코드 조회 |
| POST | /api/download | CAD 다운로드 (placeholder) |
| GET | /health | 헬스체크 + DB 연결 상태 |
| GET | /diag/* | 진단용 (스키마/테이블/컬럼) |

## 5.3 듀얼 데이터베이스 라우팅

PostgreSQL 서버 내에 Standard_Core 와 Motor_Core 두 개의 DB 가 있어서, node-postgres 의 Pool 두 개를 생성하고 부품 코드에 따라 자동 라우팅합니다.

// db.ts 의 핵심 로직
export const stdPool   = new pg.Pool({ ..., database: 'Standard_Core' });
export const motorPool = new pg.Pool({ ..., database: 'Motor_Core' });

      
// 앱 시작 시 partspec.part_code 를 양쪽 DB 에서 스캔해 인덱스 빌드
async function buildPartIndex(): Promise<Map<string, DbKind>> { ... }

      
// 런타임에는 Map 조회로 O(1)
export async function poolForPartCode(partCode: string): Promise<pg.Pool> {
  const idx = await getPartIndex();
  return idx.get(partCode) === 'motor' ? motorPool : stdPool;
}

## 5.4 JSONB 자동 파싱 대응

partdimension.key_values 와 dimension_data 가 PostgreSQL 에서 JSONB 타입이라, node-postgres 가 자동으로 JS 객체로 파싱합니다. 이미 객체인 것을 JSON.parse 하면 SyntaxError — 방어적 파서로 해결.

// util/json.ts
export function jsonCell<T>(value: unknown, fallback: T): T {
  if (value == null) return fallback;
  if (typeof value === 'object') return value as T;  // JSONB: already parsed
  if (typeof value !== 'string') return fallback;
  try {
    const parsed = JSON.parse(value.trim());
    if (typeof parsed === 'string') return JSON.parse(parsed) as T; // double-encoded
    return parsed as T;
  } catch { return fallback; }
}

## 5.5 스코어링 기반 findDimension

SQLite 의 완전 일치 매칭 대신, 필드별 유사도 점수로 가장 가까운 row 선택. partdimension.key_values 와 스펙 옵션의 value.name 이 미묘하게 달라도 (예: "기계" ↔ "기계용") 올바른 행을 찾음.

- 정확 일치: +3 (사이즈 키는 ×2)

- prefix: +2

- 수치 동치: +1

- 사이즈 필드 (List/사이즈/호칭) 가중치 2배 — 프리뷰 핵심 식별자

# 6. OpenAPI 명세서

bizmech-proxy/openapi.yaml 파일에 OpenAPI 3.0 형식으로 모든 엔드포인트의 요청/응답 스키마를 정의했습니다. Java 개발자는 이 파일만 받아서 Spring Boot 서버 스텁을 자동 생성할 수 있습니다.

# Spring 서버 자동 생성
npm install -g @openapitools/openapi-generator-cli
openapi-generator-cli generate \
  -i bizmech-proxy/openapi.yaml \
  -g spring \
  -o java-backend

Java 백엔드 준비되면 프론트엔드에서는 .env.local 의 VITE_API_BASE_URL 을 Java 서버 주소로 변경하는 것만으로 전환 완료 — 코드 변경 없음.

# 7. 주요 이슈 해결 내역

| No | 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부품 그림 전체가 안 뜸 (blank) | sql.js browser 빌드 default export 없음 | dist/sql-wasm.js 명시 import + optimizeDeps.include |
| 2 | 카테고리 크롤링 실패 | Vite 가 public/ 의 viewer.html 까지 스캔 | optimizeDeps.entries=[index.html] 로 제한 |
| 3 | 사이즈 M3→M10 시각 변화 없음 (1) | 옵션값 "M10" 이 numeric alias d 덮어씀 | parseFloat 실패 시 alias skip |
| 4 | 사이즈 M3→M10 시각 변화 없음 (2) | findDimension 이 완전일치 실패 → rows[0] (M3) 반환 | 스코어링 기반 매칭 + 사이즈 가중치 |
| 5 | 베어링 DGBB 가 앵글러 뒤에 표시 | parttype.sort_order=0 → 알파벳 2차 정렬 | ORDER BY sort_order, part_type_id |
| 6 | 연결부품 1개만 동기화 | pair 전체를 모든 linked 에 적용 | getPairsForLinkedName 으로 positional 매핑 |
| 7 | 로그인 후 자동 로그아웃 | HttpPartApi 가 잘못된 localStorage 키 사용 | bizmech.auth JSON 파싱으로 수정 |
| 8 | PG "boolean = integer" 에러 | SQLite is_active INT 0/1 → PG BOOLEAN | 모든 쿼리 = 1 → = TRUE 치환 |
| 9 | DB 이름 연결 실패 | spec DB 추측 → 실제는 Standard_Core / Motor_Core | 듀얼 풀 구조로 재설계 |
| 10 | dimension 데이터 빈 배열 | JSONB 를 JSON.parse → SyntaxError | jsonCell() 헬퍼 도입 |
| 11 | 연결부품 전체 옵션 폼 미구현 | LinkedTabBody 간략 뷰 | PartManager BuildLinkedPartUI 완전 포팅 |
| 12 | EDITBOX/CHECKBOX 가 드롭다운으로 표시 | type 무시하고 Select 로 렌더 | determineControlType 으로 dispatch |

# 8. 운영 가이드

## 8.1 개발 환경 실행

두 개의 터미널 창이 필요합니다. dev-all.bat 을 더블클릭하면 자동으로 두 창이 열립니다.

# 방법 1: 편의 스크립트
D:\Work\pgm\New_Wizard_Pgms\BizMech개발\dev-all.bat

      
# 방법 2: 수동 (두 개의 PowerShell 창)
# 창 1: 프록시
cd bizmech-proxy
npm install
npm run dev     # http://localhost:8080

      
# 창 2: React dev server
cd BizMech-web
npm install
npm run dev     # http://localhost:5173

## 8.2 환경 변수

각 프로젝트의 .env 파일 (gitignore 처리됨) 에 설정.

bizmech-proxy/.env (★ 12장 동적 레지스트리 적용 후):

PORT=8080
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173
PG_HOST=192.168.0.17
PG_PORT=5432
PG_USER=clickinfo
PG_PASSWORD=<비밀번호>

      
# ★ 새 카테고리 DB 추가는 여기에 콤마로 이어 붙이기
#   예: Standard_Core,Motor_Core,Cylinder_Core,LmGuide_Core
PG_DATABASES=Standard_Core,Motor_Core
PG_PRIMARY_DB=Standard_Core
PG_DB_ALIASES=std:Standard_Core,motor:Motor_Core

BizMech-web/.env.local:

# HTTP 모드 (프록시 사용, 실 DB)
VITE_API_MODE=http
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080/api
VITE_DEFAULT_LANG=ko

      
# Mock 모드 (sql.js, 오프라인)
# VITE_API_MODE=mock

## 8.3 헬스체크

curl http://localhost:8080/health

      
{
  "service": "bizmech-proxy",
  "version": "0.2.0",
  "db": {
    "ok": true,
    "std": "OK — Standard_Core — PostgreSQL 10.19 ...",
    "motor": "OK — Motor_Core — PostgreSQL 10.19 ..."
  }
}

## 8.4 모드 전환

Mock 모드 (sql.js 기반, 오프라인 가능) 와 HTTP 모드 (프록시 경유 실 DB) 를 환경변수 한 줄로 전환합니다. 프록시 미실행 시 Mock 모드 권장.

# 9. 보안

- 자격증명 (.env / .env.local) 은 gitignore 처리 — 커밋 금지

- CORS origin 은 http://localhost:5173 으로 제한

- 프록시 /download 는 현재 placeholder — 프로덕션 배포 전 실제 파일 생성 로직 필요

- TLS 없이 LAN 배포 금지 — nginx/Caddy 리버스 프록시 필요

- ★ 중요: 대화 중 노출된 Postgres 비밀번호 로테이션 필수

# 10. 향후 작업

## 10.1 Java 백엔드 인수인계

Java 팀에게 bizmech-proxy/openapi.yaml 파일을 전달하면 Spring Boot 서버 스텁을 자동 생성할 수 있습니다. 구현 완료 후 BizMech-web/.env.local 의 VITE_API_BASE_URL 을 Java 서버 주소로 변경.

## 10.2 개선 아이디어

| 카테고리 | 내용 |
| --- | --- |
| UX | 즐겨찾기 부품, 최근 본 부품, 다크모드 |
| 성능 | Redis 캐싱 (프록시), IndexedDB 오프라인 모드 |
| 품질 | Playwright E2E 테스트, Vitest 단위 테스트 |
| 배포 | Docker 컨테이너화, CI/CD 파이프라인 |
| 인증 | JWT 실인증, SSO (OAuth2/OIDC) |
| 실 CAD 생성 | Java 백엔드 + OpenCascade/FreeCAD |
| 3D 공유 | 주문코드 URL 딥링크, 스크린샷 내보내기 |

# 11. 산출물

| 경로 | 설명 |
| --- | --- |
| BizMech-web/ | React 프론트엔드 (30+ 소스 파일, 5개 페이지) |
| BizMech-web/public/viewers/ | 2D/3D 뷰어 재사용 자산 |
| BizMech-web/public/data/ | Mock 모드용 SQLite (34MB + 1.8MB) |
| bizmech-proxy/ | Node.js REST 프록시 서버 |
| bizmech-proxy/openapi.yaml | ★ Java 팀 전달용 API 명세서 |
| bizmech-proxy/README.md | 운영 가이드 |
| dev-all.bat | 두 서버 동시 실행 편의 스크립트 |

## 11.1 코드 규모

| 컴포넌트 | 파일 수 | 주요 LOC |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 소스 | 30+ | ~3,500 LOC |
| 프록시 소스 | 10 | ~1,200 LOC |
| 재사용 뷰어 JS (원본 유지) | 3 | ~5,900 LOC |
| OpenAPI 명세 | 1 | ~400 LOC |

# 12. 카테고리 DB 동적 레지스트리 (추가 작업)

## 12.1 배경

PartManager 가 카테고리별로 SQLite 파일을 별도 관리하는 구조 (Standard_Core.db / Motor_Core.db / Cylinder_Core.db / LmGuide_Core.db …) 와의 호환을 위해, PostgreSQL 측도 카테고리당 별도 DB 로 분리되어 있습니다.

이 분리 전략의 가치:

- SQLite 파일 ↔ Postgres DB 의 1:1 대응 — 변환·동기화·증분 백업이 단순

- 카테고리별 팀 운영 — 모터팀이 모터 DB만 만지면 표준부품팀과 충돌 없음

- 마이그레이션 격리 — 모터 DB 스키마 변경이 표준부품 서비스 다운타임 없이 가능

- ★ 구독 모델 친화 — DB 별 PostgreSQL ROLE 권한 분리로 라이선스 위반을 물리적으로 차단

## 12.2 리팩터 — Before / After

초기 구현은 Standard_Core / Motor_Core 가 코드에 하드코딩 되어 있어 새 카테고리 추가 시 소스 수정이 필요했습니다. 환경변수 기반 동적 레지스트리로 개편.

Before (❌ 하드코딩):

export const stdPool   = new pg.Pool({ ..., database: 'Standard_Core' });
export const motorPool = new pg.Pool({ ..., database: 'Motor_Core'    });
type DbKind = 'std' | 'motor';   // ← 새 DB 추가 시 enum + 코드 수정

After (✅ 동적):

const pools = new Map<string, pg.Pool>();
export function getPool(dbName: string): pg.Pool {
  if (!pools.has(dbName)) {
    pools.set(dbName, new pg.Pool({ ...baseConfig, database: dbName }));
  }
  return pools.get(dbName)!;
}
export const REGISTERED_DBS = process.env.PG_DATABASES.split(',');

## 12.3 신규 공개 API

| 함수 | 용도 |
| --- | --- |
| getPool(dbName) | DB 이름으로 풀 lazy-init + 캐시 반환 |
| primaryPool() / primaryDbName() | 카테고리 메타가 있는 주 DB |
| listDatabases() | 등록된 DB 이름 배열 |
| query(pool, sql, params) | 풀 + 파라미터 쿼리 |
| queryPrimary(sql, params) | 주 DB 쿼리 단축 |
| poolForPartCode(code) | partCode → DB 자동 라우팅 (인덱스 캐시) |
| poolForSubCategory(code) | subCatCode → DB (maincategory.db_file_name 기반) |
| resolveDbAlias("std") | 별칭 → 실 DB 이름 |
| ping() | 모든 등록 DB 헬스체크 |
| shutdown() | SIGTERM/SIGINT 시 모든 풀 종료 |
| resetPartIndex() / resetSubDbIndex() | 메모리 인덱스 무효화 (DB 갱신 후) |

## 12.4 신규 진단 엔드포인트

| Method | Path | 용도 |
| --- | --- | --- |
| GET | /diag/dbs | 등록 DB 목록 + 헬스 + 주 DB |
| GET | /diag/sub-index | subCatCode → DB 매핑 (maincategory.db_file_name 기반) |
| GET | /diag/index | partCode → DB 인덱스 통계 (DB 별 부품 수) |
| POST | /diag/reset | 양쪽 메모리 인덱스 클리어 (데이터 갱신 후 호출) |
| GET | /diag/* (기존) | ?db=std (별칭) 또는 ?db=Cylinder_Core (실명) 모두 가능 |

## 12.5 새 카테고리 DB 추가 절차 — 5단계

상세 가이드: bizmech-proxy/docs/ADD_NEW_DATABASE.md

예시: Cylinder_Core 추가:

### 1단계 — PostgreSQL 에 새 DB 생성

CREATE DATABASE "Cylinder_Core"
  WITH OWNER = clickinfo
       ENCODING = 'UTF8'
       TEMPLATE = template0;

### 2단계 — 스키마 마이그레이션

pg_dump -h 192.168.0.17 -U clickinfo -d Standard_Core \
        --schema-only \
        --table=partspec --table=partdimension \
        --table=dimensionmeta --table=dimensionkeyoption \
  | psql -h 192.168.0.17 -U clickinfo -d Cylinder_Core

### 3단계 — 데이터 적재

PartManager 가 만든 Cylinder_Core.db 를 pgloader 로 한 번에 이관:

pgloader Cylinder_Core.db pgsql://clickinfo:****@192.168.0.17/Cylinder_Core

### 4단계 — Standard_Core 에 카테고리 메타 등록

-- ★ db_file_name 의 값은 정확히 '<DB이름>.db' 형식
INSERT INTO maincategory
  (main_cat_code, main_cat_name_kr, is_standard, sort_order,
   is_active, db_file_name, color_code)
VALUES
  ('CYLINDER', '공압 실린더', false, 6,
   true, 'Cylinder_Core.db', '#06B6D4');

      
INSERT INTO subcategory
  (sub_cat_code, sub_cat_name_kr, main_cat_code,
   sort_order, is_active, is_vendor)
VALUES
  ('CYLINDER_AIR', '에어 실린더', 'CYLINDER', 1, true, false),
  ('CYLINDER_GUIDE', '가이드 실린더', 'CYLINDER', 2, true, false);

### 5단계 — 환경변수 한 줄 수정

# bizmech-proxy/.env
- PG_DATABASES=Standard_Core,Motor_Core
+ PG_DATABASES=Standard_Core,Motor_Core,Cylinder_Core

      
# (선택) 친근한 alias
- PG_DB_ALIASES=std:Standard_Core,motor:Motor_Core
+ PG_DB_ALIASES=std:Standard_Core,motor:Motor_Core,cyl:Cylinder_Core

프론트엔드의 WEB_VISIBLE 화이트리스트에 main_cat_code 추가 (한 줄씩 두 곳):

// BizMech-web/src/services/api/MockPartApi.ts
const WEB_VISIBLE = new Set(['STANDARD', 'MOTOR', 'CYLINDER']);
// bizmech-proxy/src/routes/categories.ts (동일)
const WEB_VISIBLE = new Set(['STANDARD', 'MOTOR', 'CYLINDER']);

## 12.6 검증 명령

# 등록된 DB 모두 확인
curl http://localhost:8080/diag/dbs

      
# subCategory → DB 매핑 (maincategory.db_file_name 기반)
curl http://localhost:8080/diag/sub-index

      
# 부품 코드 → DB 인덱스
curl http://localhost:8080/diag/index

      
# 메모리 인덱스 무효화 (Postgres 데이터 갱신 후)
curl -X POST http://localhost:8080/diag/reset

성공 시 시작 로그:

Registered DBs (3): Standard_Core, Motor_Core, Cylinder_Core  [primary=Standard_Core]
  Postgres [Standard_Core]   OK — Standard_Core — PostgreSQL 10.19 ...
  Postgres [Motor_Core]      OK — Motor_Core    — PostgreSQL 10.19 ...
  Postgres [Cylinder_Core]   OK — Cylinder_Core — PostgreSQL 10.19 ...

## 12.7 향후 — 구독 모델 적용 힌트

분리 DB 전략의 진정한 가치는 구독 모델에서 발휘됩니다:

-- 표준 부품 전용 ROLE
CREATE ROLE bizmech_basic LOGIN PASSWORD '...';
GRANT CONNECT ON DATABASE "Standard_Core" TO bizmech_basic;

      
-- 프리미엄 ROLE (실린더·LM가이드 등 추가)
CREATE ROLE bizmech_premium LOGIN PASSWORD '...';
GRANT CONNECT ON DATABASE "Standard_Core" TO bizmech_premium;
GRANT CONNECT ON DATABASE "Motor_Core"    TO bizmech_premium;
GRANT CONNECT ON DATABASE "Cylinder_Core" TO bizmech_premium;

- JWT 의 allowedDbs claim 으로 프록시 미들웨어에서 접근 차단

- 카테고리 조회 응답을 allowedDbs 로 필터링

- 구독 만료 시 GRANT REVOKE 한 줄로 차단 — 행 단위 권한 (RLS) 보다 단순·안전

## 12.8 신규 산출물

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| bizmech-proxy/docs/ADD_NEW_DATABASE.md | 새 DB 추가 5단계 가이드 (검증·트러블슈팅 포함) |
| bizmech-proxy/src/db.ts | 동적 레지스트리 패턴 + Map<string, Pool> + 11개 공개 API |
| bizmech-proxy/src/routes/diag.ts | /diag/dbs, /diag/sub-index, /diag/reset 추가 |
| bizmech-proxy/src/index.ts | Graceful shutdown (SIGTERM/SIGINT) + 등록 DB 시작 로그 |
| bizmech-proxy/.env / .env.example | PG_DATABASES, PG_PRIMARY_DB, PG_DB_ALIASES 추가 |

— END OF REPORT —